R E L E A S E A N D S T A T U S D O C U M E N T เอกสารชุดอัพเดตล่าสุด Phaopanya Master Data สถานะ v5.5.7 พร้อมใช้งานเต็มรูปแบบ · แก้ข้อมูลวังทองหลางแล้ว · เตรียมอัปเกรด v5.5.8 เวอร์ชันที่ใช้งานจริง: v5.5.7 (AUDIT FIX 1-4) บน Google Sheet ของโปรเจกต์ สถานะล่าสุด: วาง 4 แถวพจนานุกรมวังทองหลาง แล้วล้าง Cache และกดปุ่ม 3b เรียบร้อย repo: github.com/Siriwat08/Phaopanya_Data_Zai (commit 23ec2e2) อัปเกรดถัดไปพร้อมวาง: 04_GeoService v5.5.8 (แพตช์ 3 จุด ผ่านการทดสอบ 18/18) วันที่เอกสาร: 9 กันยายน 2569 Phaopanya Master Data เอกสารภายใน — ทีมพัฒนา

สารบัญ

1. บทสรุปผู้บริหาร	1

2. สถานะปัจจุบันของระบบ (v5.5.7)	2

3. เหตุการณ์ล่าสุด: รหัส 10312 กับ 10310 และการแก้ไขวังทองหลาง	3

4. ผล Self-Test และข้อสังเกต	3

5. ชุดแก้ v5.5.7: AUDIT FIX 1-4	4

6. อัปเกรดพร้อมวาง: v5.5.8 (แพตช์ 3 จุด)	4

7. รายการไฟล์ในแพ็กเกจ .zip นี้	5

8. กติกาสำคัญก่อนใช้งานหรือแก้ไขต่อ	5

หมายเหตุ: สารบัญนี้สร้างด้วย field code — หากแก้ไขเอกสารให้คลิกขวาที่สารบัญแล้วเลือก Update Field เพื่อรีเฟรชเลขหน้า

# 1. บทสรุปผู้บริหาร

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันในครั้งเดียว เกี่ยวกับสถานะล่าสุดของระบบ Phaopanya Master Data บน Google Apps Script และ Google Sheets โดยสรุปสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น สิ่งที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และสิ่งที่เตรียมไว้ให้ขั้นต่อไป ทุกข้อความในเอกสารอ้างอิงจากโค้ดจริงใน repo ข้อมูลจริงในไฟล์ส่งออก และบันทึกการทำงานของทีมพัฒนาเท่านั้น ไม่มีการคาดเดาหรืออ้างผลที่ไม่ได้ตรวจสอบ

สถานะโดยสรุปคือ ระบบอยู่ในจุดที่ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์ โค้ดเวอร์ชัน v5.5.7 ผ่านการตรวจสอบออดิททุกไฟล์ ผ่านชุดทดสอบอัตโนมัติ 138 รายการ และผู้ใช้งานหลักได้นำไปวางบน Google Sheet จริงพร้อมรันรับมือแล้วครบทุกขั้น รวมถึงการแก้ไขข้อมูลพจนานุกรมวังทองหลางในรอบล่าสุดที่ปิดปัญหาการกรอกมือไปอีกกลุ่มใหญ่ สิ่งที่เหลืออยู่มีสองลักษณะคือ งานอัปเกรดที่เตรียมพร้อมไว้แล้ว (v5.5.8) และงานพัฒนาระยะถัดไปที่มีแผนรองรับชัดเจน (แผน Geo Self-Learn)

•  โค้ดใช้งานจริง: v5.5.7 — 10 ไฟล์ .gs บน Google Sheet ตรงกับ repo commit 23ec2e2 เป๊ะ

•  ข้อมูลหลัก: MASTER 11,262 แถว พจนานุกรม SYS_TH_GEO 7,544 แถว (รวม 4 แถวใหม่) ข้อมูลราชการ U-AA ตรงพจนานุกรม 100 เปอร์เซ็นต์

•  การตรวจรับล่าสุด: วาง 4 แถววังทองหลางเหนือแถว 153 ของพจนานุกรม ล้าง Cache แล้วกดปุ่ม 3b ผ่านเรียบร้อยตามที่ผู้ใช้ยืนยัน

•  พร้อมวางทันทีเมื่อตัดสินใจ: 04_GeoService v5.5.8 — แพตช์ 3 จุดผ่านการทดสอบถดถอย 18/18 และยิงข้อมูลจริงทั้งชีต

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจ .zip ที่รวมโค้ดทุกไฟล์ เอกสารชุดอัพเดต ไฟล์โครงสร้างชีตและคอลัมน์ และแผนการพัฒนาขั้นต่อไปไว้ด้วยกัน รายการไฟล์ทั้งหมดในแพ็กเกจอยู่ในหัวข้อที่ 7 ของเอกสารฉบับนี้

# 2. สถานะปัจจุบันของระบบ (v5.5.7)

ระบบประกอบด้วยโค้ด 10 ไฟล์ .gs รวมประมาณ 6,835 บรรทัด ทำงานบน Google Sheet เดียวที่มีข้อมูล 10 ชีต สถาปัตยกรรมแยกหน้าที่ชัดเจน ตั้งแต่การทำความสะอาดข้อความ การสะสมฐานข้อมูลหลัก การแยกพิกัดราชการจากพจนานุกรมภูมิศาสตร์ การแมชต์งานประจำวัน ไปจนถึงบริการแผนที่และการโหลดข้อมูลจาก API ภายนอก การออดิทเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 ยืนยันว่าไม่พบปัญหาระดับวิกฤตหรือระดับสูงแม้แต่รายการเดียว และพบจุดบกพร่องระดับกลาง 3 จุดกับระดับต่ำ 1 จุดซึ่งแก้เสร็จแล้วทั้งหมดในเวอร์ชันนี้

ตารางที่ 1 องค์ประกอบหลักของระบบและสถานะข้อมูลจริง

| องค์ประกอบ | ขนาด/จำนวน | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| โค้ด .gs | 10 ไฟล์ (00_Config ถึง 99_SelfTest) | v5.5.7 วางบน Sheet จริงครบทุกไฟล์ |
| MASTER_PLACE | 11,262 แถว × 27 คอลัมน์ | ไม่มี MD_ID/MATCH_KEY ซ้ำ · LAT/LNG อยู่ในช่วงประเทศไทย |
| SYS_TH_GEO | 7,544 แถว × 32 คอลัมน์ (7,540 + 4 ใหม่) | 7 คอลัมน์ราชการตรงพจนานุกรม 100 เปอร์เซ็นต์ (0 จาก 11,204 mismatch) |
| SYS_MASTER_IDX | 11,262 แถว × 5 คอลัมน์ | ดัชนีตรงกับ MASTER ครบถ้วน |
| ชีตต้นทาง SOURCE | 24,353 แถว × 41 คอลัมน์ | ใช้ dynamic header — แทรกคอลัมน์ได้โดยโค้ดไม่พัง |
| งานที่ต้องกรอกมือ | เคยสูงสุด 73 แถว (58 CHECK_NOTE + 15 ชั้นว่าง) | ลดลงตามการแก้รอบล่าสุด กลุ่มวังทองหลางเสร็จแล้ว |
| Self-Test | ตรวจ 8 จุด | รันผ่านบน Sheet จริง มี 1 รายการเตือนที่ยืนยันแล้วว่าเป็นการทดสอบตัวอย่างเก่า ไม่ใช่ข้อมูลจริง |

ตัวเลขทุกช่องในตารางข้างต้นได้จากการนับไฟล์ส่งออกจริงใน repo และรายงานการตรวจสอบก่อนหน้า ไม่ใช่ค่าประมาณ หากนับเฉพาะส่วนที่กรอกมือแล้วเสร็จสมบูรณ์ ระบบเหลืองานที่ต้องใช้คนตัดสินใจอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของฐานข้อมูล และแนวทางแผนขั้นต่อไปมุ่งลดส่วนที่เหลือนี้ต่อไปด้วยกลไกการเรียนรู้ที่มีคนอนุมัติ

# 3. เหตุการณ์ล่าสุด: รหัส 10312 กับ 10310 และการแก้ไขวังทองหลาง

ปัญหาล่าสุดที่ปิดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีทำงานของโปรเจกต์นี้ คือการที่ Google Maps ส่งรหัสไปรษณีย์ 10312 กลับมาในข้อความที่อยู่ภาษาอังกฤษของแถวต่าง ๆ ทั้งที่พจนานุกรม SYS_TH_GEO ใช้รหัส 10310 สำหรับพื้นที่เขตวังทองหลาง การตรวจสอบกับแหล่งอ้างอิงภายนอกหลายแหล่งยืนยันตรงกันว่ารหัสที่ทางราชการใช้จริงคือ 10310 ส่วน 10312 ไม่ปรากฏเป็นรหัสที่อยู่ใช้งาน รหัส 10312 จึงถูกจำกัดให้เหลืออยู่เพียงในคอลัมน์ข้อความดิบ (Reversegeocode หรือคอลัมน์ Y) ของแถว MD-0096, MD-2151 และ MD-2294 เพื่อเป็นหลักฐาน ไม่ได้ใช้เป็นคีย์การแมชต์

สาเหตุที่ระบบเคยปฏิเสธการเติมข้อมูลบางแถวของเขตวังทองหลาง ไม่ใช่เพราะรหัสผิด แต่เพราะพจนานุกรมมีแถวของเขตนี้เฉพาะแบบ CHECK_NOTE ซึ่งห้ามเติมอัตโนมัติตามนโยบาย เมื่อตรวจข้อเท็จจริงจนแน่ใจว่าพื้นที่ทั้งเขตปลอดภัยที่จะเติมได้ ทางแก้จึงเป็นการเพิ่มแถวพจนานุกรมแบบ FULL_AREA 4 แถวเพื่อให้กลไกการแมชต์ทำงานต่อได้เอง ซึ่งเป็นการแก้ที่ต้นเหตุถาวรกว่าการกรอกค่าลงชีตรายแถว

ตารางที่ 2 สรุปการแก้ไขรอบวังทองหลาง (5 กันยายน 2569)

| ขั้นตอน | สิ่งที่ทำ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| 1. ตรวจข้อเท็จจริง | เทียบรหัส 10310/10312 กับแหล่งอ้างอิงภายนอกและพจนานุกรมจริง | ยืนยัน 10310 คือรหัสราชการของเขตวังทองหลาง |
| 2. เตรียมแถวใหม่ | สร้างแถว FULL_AREA 4 แถว: พลับพลา · คลองเจ้าคุณสิงห์ · สะพานสอง · วังทองหลาง (รหัส 10310 ทั้งหมด พร้อมคู่ภาษาอังกฤษ Phlapphla · Khlong Chao Khun Sing · Saphan Song · Wang Thonglang) | แถวใหม่สมบูรณ์ทั้งฝั่งไทยและอังกฤษ 32 คอลัมน์ |
| 3. วางลงพจนานุกรม | แทรก 4 แถวไว้เหนือแถว 153 ของ SYS_TH_GEO (ใกล้แถวเขตวังทองหลางเดิม ไม่ใช่ต่อท้ายชีต) | โค้ดหยิบแถว FULL_AREA ก่อนแถว CHECK_NOTE ตามลำดับแถว |
| 4. ล้างแคช | เมนู ล้าง Cache SYS_TH_GEO หลังแก้พจนานุกรมทุกครั้ง | ดัชนีในแคชถูกสร้างใหม่จากข้อมูลรวมแถวใหม่ |
| 5. ตรวจรับ | กดปุ่ม 3b (เติมเฉพาะแถวที่ยังว่าง) | ผู้ใช้ยืนยันผ่านเรียบร้อย ระบบเติมข้อมูลราชการได้ครบ |

บทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์นี้มีสองข้อที่บันทึกไว้เป็นกติกาถาวรของโปรเจกต์ ข้อแรกคือเมื่อแก้ไขหรือเพิ่มแถวใน SYS_TH_GEO ต้องล้างแคชเสมอก่อนรันปุ่ม 3 หรือ 3b เพราะดัชนีการค้นหาถูกเก็บใน CacheService และจะไม่เห็นแถวใหม่จนกว่าจะล้าง ข้อสองคือการแทรกแถวใหม่ต้องอยู่ใกล้แถวพื้นที่เดียวกัน ไม่ใช่ต่อท้ายชีต เพราะลำดับแถวมีผลต่อการเลือกแถวเมื่อมีทั้งแบบ FULL_AREA แบบ CHECK_NOTE ของพื้นที่เดียวกันอยู่ในพจนานุกรม

# 4. ผล Self-Test และข้อสังเกต

เมนู Self-Test ตรวจสุขภาพระบบ 8 จุด ครอบคลุมการจัดวางคอลัมน์ ความสอดคล้องของดัชนี ช่วงพิกัด และความครบถ้วนของพจนานุกรม ผลการรันล่าสุดบน Sheet จริงผ่านเกือบทั้งหมด โดยมีรายการเดียวที่แสดงคำเตือนคือ testPostalCoverage_ ซึ่งรายงานว่าความครอบคลุมของรหัสไปรษณีย์เป็น 0 เปอร์เซ็นต์ ทั้งที่จำนวนแถวที่ไม่มีรหัส (NONE) เท่ากับ 100

การวิเคราะห์ยืนยันแล้วว่านี่เป็นสัญญาณเตือนที่คลาดเคลื่อน (false alarm) ไม่ใช่ข้อมูลเสียหาย เนื่องจากการทดสอบตัวนี้สุ่มตรวจจากคอลัมน์ตัวอย่างขนาดเล็กที่เตรียมไว้ในตัวโค้ด ซึ่งเป็นชุดข้อมูลเก่าที่ไม่ได้สะท้อนพจนานุกรมจริงปัจจุบัน ขณะที่การตรวจข้ามชุดข้อมูลจริงทั้ง 7,544 แถวยืนยันว่ารหัสไปรษณีย์มีครบทุกแถวที่ต้องมี และการแมชต์บนข้อมูลจริงก็ทำงานถูกต้อง รายการนี้จึงอยู่ในสถานะบันทึกไว้รอปรับตัวทดสอบในรอบถัดไป ไม่ต้องดำเนินการใดกับข้อมูลจริง

สำหรับการใช้งานประจำวัน ข้อแนะนำคือรัน Self-Test ทุกครั้งหลังวางโค้ดใหม่หรือหลังแก้พจนานุกรม แล้วบันทึกผลไว้ในชีตการตั้งค่าตามรูปแบบเดิม หากพบผล FAIL จริงให้หยุดการใช้งานหนักและแจ้งทีมพัฒนาพร้อมข้อความที่ระบบรายงาน เพราะ Self-Test ถูกออกแบบให้จับปัญหาโครงสร้างก่อนที่จะกระทบข้อมูลหลักเสมอ

# 5. ชุดแก้ v5.5.7: AUDIT FIX 1-4

เวอร์ชัน v5.5.7 เกิดจากการออดิทโค้ดทั้งเปรียบเทียบ 10 ไฟล์ 6,835 บรรทัดกับข้อมูลจริง และรันทดสอบบนสภาพแวดล้อมจำลองก่อนแก้ 126 รายการ หลังแก้ 138 รายการ ผ่านทั้งหมด มีการแก้ไขจริง 4 จุดใน 4 ไฟล์ โดยไม่แตะไฟล์อื่นอีก 6 ไฟล์เลย ผู้ใช้ได้วางไฟล์ที่แก้แล้วทั้ง 4 ไฟล์บน Apps Script ของจริงเรียบร้อยแล้วตามลำดับงานก่อนหน้า

ตารางที่ 3 รายการแก้ทั้ง 4 จุดของ v5.5.7

| รหัส | ระดับ | ไฟล์ / ฟังก์ชัน | ปัญหาที่พิสูจน์ได้ | การแก้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FIX-1 | P2 | 06_GoogleMapsService.gs — รอบสแกนซ่อมข้อมูล | เงื่อนไขคัดแถวรอซ่อมพลาดกรณีที่อยู่เป็น N/A แต่ระยะทางถูกต้อง ทำให้ 3 แถวจริงไม่ถูกสั่งซ่อม | เพิ่มเงื่อนไขตรวจค่าที่อยู่ N/A เข้าไป 2 จุด |
| FIX-2 | P2 | 04_GeoService.gs — ชั้นแมชต์ Levenshtein ฝั่งไทย | ชั้นไทยไม่มีการตรวจรหัสไปรษณีย์ขัดแย้ง ต่างจากฝั่งอังกฤษ เสี่ยงจับตำบลคนละเขตที่ชื่อห่าง 1 ตัวอักษร | เพิ่มการตรวจรหัสให้เท่านโยบายฝั่งอังกฤษ |
| FIX-3 | P2 | 99_SelfTest.gs — การทดสอบช่วงพิกัด | ทดสอบหาคอลัมน์พิกัดที่ผิดชีต ทำให้การทดสอบตายและไม่เคยตรวจอะไรเลย | เปลี่ยนไปตรวจ LAT/LNG จริงบน MASTER พร้อมเกณฑ์เตือน/ไม่ผ่านตามสัดส่วน |
| FIX-4 | P3 | 01_MasterService.gs — การซ่อมดัชนี | ค่า sentinel ทำให้เครื่องมือซ่อมล้มเมื่อสร้างดัชนีจากข้อมูลที่เสียหาย | แก้เงื่อนไขตรวจค่าให้ถูกต้อง ตอนนี้ซ่อมได้โดยไม่ล้ม |

นอกเหนือจาก 4 จุดที่แก้ รายงานออดิทยังบันทึกข้อสังเกตอีก 6 รายการที่ตั้งใจไม่แก้ตามหลักการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด เพราะการแก้จะกระทบข้อมูลจริงหรือพฤติกรรมเดิมมากเกินสมควร เช่น การตัดคำนำหน้าชื่อที่ไม่มีเว้นวรรค หรือการสลับลำดับชั้นการแมชต์ฝั่งไทย ซึ่งจะทำให้ต้องคำนวณคีย์ของฐานข้อมูลทั้งชีตใหม่ รายการเหล่านี้ถูกส่งต่อให้เจ้าของระบบตัดสินใจในรอบพัฒนาถัดไปแทนการแก้ลับ ๆ ด้วยความเร่งรีบ

# 6. อัปเกรดพร้อมวาง: v5.5.8 (แพตช์ 3 จุด)

ระหว่างทบทวนข้ออ้างของเครื่องมือ AI ภายนอก 6 ข้อ ทีมพัฒนาได้พิสูจน์ทีละข้อกับโค้ดและข้อมูลจริง ผลคือ 3 ข้อเป็นจริงและคุ้มค่าแก้ ส่วนอีก 3 ข้อปฏิเสธเพราะเสี่ยงเกินประโยชน์ที่ได้ การแก้ 3 ข้อที่คัดเลือกแล้วถูกรวมเป็นไฟล์ 04_GeoService เวอร์ชัน v5.5.8 ที่ผ่านการทดสอบถดถอย 18 จาก 18 รายการ และยิงทดสอบกับข้อมูลจริงทั้งชีตแล้ว จึงอยู่ในสถานะพร้อมวางทันทีเมื่อผู้ใช้ตัดสินใจ

ตารางที่ 4 สรุปแพตช์ 3 จุดของ v5.5.8 และผลต่อข้อมูลจริง

| จุด | สิ่งที่แก้ | หลักฐานจากข้อมูลจริง | ผลที่วัดได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| FIX-A | กติกา 1-hit ฝั่งอังกฤษนับชื่อที่ไม่ซ้ำแทนการนับแถว เพราะอำเภอหนึ่งแห่งมีหลายแถวตามจำนวนแขวง | พบแถวที่อยู่อังกฤษไร้คำนำหน้าเขต 184 แถวที่พึ่งพากติกานี้ทั้งหมด | ชั้นสแกนกลับมาทำงานตามเจตนาเดิมของโค้ด |
| FIX-B | รองรับรูปชื่อนำหน้าคำว่า District เช่น Bang Kapi District พร้อมกัน 3 ชั้นกันจับผิด | พบจริง 6 แถวจากแหล่งข้อมูล plus-code และเคสชื่อจริงที่ห้ามเผลอจับ 3 กรณี | แถวกลุ่มนี้แยกเขตได้ถูกต้องโดยไม่กระทบเคสกับดัก |
| FIX-C | เพิ่มชั้นจับตำบลที่สะกดต่าง 1 ตัวอักษรแบบไม่กำกวม เฉพาะเมื่อมีผู้สมัครเดียว | พบคู่ชื่อต่าง 1 ตัวอักษร 248 แถว เช่น Phlabphla กับ Phlapphla | กู้แถวจากสถานะว่างเพิ่ม และแก้แถวที่เคยถูกเดาผิดจากชั้น fuzzy |

ผลการยิงทดสอบกับข้อมูลจริงทั้ง 11,262 แถวน่าพอใจที่สุดตรงที่ความเสี่ยง มีแถวที่ผลเปลี่ยนไป 337 แถวซึ่งตรวจทั้งหมดแล้วเป็นการปรับปรุง 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีแถวถดถอยแม้แต่แถวเดียว จำนวนแถวที่แมชต์สำเร็จเพิ่มจาก 11,204 เป็น 11,210 และค่าในช่วงคอลัมน์ราชการที่เคยว่างกลับมามีค่าเพิ่ม 6 แถว พร้อมแก้ไขแถวที่ชั้น fuzzy เคยเดาผิดอีก 1 แถวให้ถูกต้อง ที่สำคัญคือแถวที่เติมข้อมูลแล้วทั้งหมดจะไม่ถูกแตะ เพราะปุ่ม 3b ทำงานเฉพาะแถวที่ยังว่างอยู่แล้ว

การวางอัปเกรดใช้เวลาไม่นาน ประมาณ 10-15 นาที โดยเปิดไฟล์ 04_GeoService_v5.5.8.gs จากโฟลเดอร์อัปเกรดในแพ็กเกจนี้ แล้ววางทับเนื้อหาไฟล์ 04_GeoService.gs เดิมใน Apps Script ทั้งไฟล์ กดบันทึก จากนั้นรันเมนูบันทึกประวัติแก้โค้ดตามกติกาโปรเจกต์ (ระบุ v5.5.8 และรายการ 3 จุด) แล้วรัน Self-Test หนึ่งครั้ง และกดปุ่ม 3b หนึ่งรอบเพื่อดูตัวเลขแถวที่ได้รับการเติมใหม่ ไม่จำเป็นต้องล้างแคชเพราะแพตช์ไม่ได้แตะโครงสร้างดัชนีแคช รายละเอียดขั้นตอนแบบเต็มอยู่ในไฟล์ วิธีวางอัปเกรด.txt ในโฟลเดอร์เดียวกัน

# 7. รายการไฟล์ในแพ็กเกจ .zip นี้

แพ็กเกจนี้รวมทุกสิ่งที่จำเป็นไว้ในไฟล์เดียวตามที่ตกลงกัน แบ่งเป็น 6 ส่วนตามหน้าที่ โครงสร้างโฟลเดอร์ใช้เลขนำหน้าเพื่อให้อ่านเรียงลำดับได้ทันที ไฟล์โค้ดทั้งหมดคัดลอกจาก repo ล่าสุดซึ่งตรงกับที่วางอยู่บน Google Sheet ของจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไฟล์เอกสารฉบับเดิมของ repo ถูกคัดลอกมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์เอกสารชุดอัพเดตคู่กับเอกสารฉบับใหม่นี้

ตารางที่ 5 โครงสร้างแพ็กเกจ

| โฟลเดอร์ / ไฟล์ | เนื้อหา | ใช้ทำอะไร |
| --- | --- | --- |
| 1_โค้ดทุกไฟล์_GAS | ไฟล์ .gs ทั้ง 10 ไฟล์ ของ v5.5.7 | ต้นฉบับโค้ดที่ใช้งานจริงบน Google Sheet — ใช้เป็นฐานเทียบหรือวางใหม่เมื่อจำเป็น |
| 2_อัปเกรด_v5.5.8 | 04_GeoService_v5.5.8.gs · ไฟล์ diff ตรวจสอบ 3 จุด · วิธีวางอัปเกรด.txt | อัปเกรดขั้นต่อไปพร้อมวาง — แนะนำทำตามไฟล์วิธีวาง |
| 3_XLSX_โครงสร้าง | ไฟล์โครงสร้างระบบ ชื่อชีต-ชื่อคอลัมน์.xlsx · ไฟล์ 4 แถววังทองหลาง | อ้างอิงโครงสร้างทุกชีตทุกคอลัมน์ และหลักฐานแถวพจนานุกรมที่เพิ่งเพิ่ม |
| 4_เอกสารชุดอัพเดตล่าสุด | เอกสารฉบับนี้ (.docx) · เอกสารเดิมของ repo 11 ไฟล์ (README, CHANGELOG, AUDIT_FIXES ฯลฯ) | ความเข้าใจตรงกันของสถานะล่าสุดทั้งระบบ |
| 5_แผนการพัฒนาขั้นต่อไป | เอกสารแผน (.docx) · โฟลเดอร์ wayfinder แผน Geo Self-Learn 13 ไฟล์ | ตัดสินใจทิศทางถัดไป: v5.5.8 · ระบบเรียนรู้พจนานุกรม · งานซิงค์เอกสาร |
| อ่านก่อน_รายการไฟล์.txt (ไฟล์รากแพ็กเกจ) | สรุปย่อทุกไฟล์ + ลำดับแนะนำการเปิดอ่าน | เริ่มต้นอ่านแพ็กเกจถูกลำดับ |

หากต้องการข้อมูลดิบทั้งชีตในรูปแบบไฟล์ ยังคงใช้แพ็กเกจ Phaopanya_Data_Zai_v5.5.7_FIXED.zip ชุดเก่าที่มีไฟล์ส่งออก 6 ชีตครบ เนื้อหาสองแพ็กเกจไม่ซ้ำกัน แพ็กเกจใหม่นี้เน้นโค้ด เอกสาร และโครงสร้าง ส่วนข้อมูลเจาะจงของแต่ละแถวอยู่ในแพ็กเกจเก่าและบน Google Sheet จริงซึ่งเป็นของแท้ที่สุดเสมอ

# 8. กติกาสำคัญก่อนใช้งานหรือแก้ไขต่อ

กติกาต่อไปนี้คือสิ่งที่ทีมพัฒนาสรุปจากเหตุการณ์จริงตลอดหลายรอบที่ผ่านมา ปฏิบัติตามแล้วจะไม่พบปัญหาซ้ำ ข้ามขั้นแล้วเคยมีตัวอย่างให้ต้องมาไล่แก้เสมอ จึงควรถือเป็นข้อบังคับของโปรเจกต์

•  แก้หรือเพิ่มแถวใน SYS_TH_GEO ทุกครั้ง ต้องเมนู ล้าง Cache SYS_TH_GEO ก่อนรันปุ่ม 3/3b — แคชจะไม่เห็นแถวใหม่จนกว่าจะล้าง

•  แถวใหม่ของพจนานุกรมต้อง แทรกใกล้แถวพื้นที่เดียวกัน (เช่น เหนือแถว 153 กรณีวังทองหลาง) ห้ามต่อท้ายชีต เพราะลำดับแถวมีผลเมื่อพื้นที่เดียวมีทั้งแบบ FULL_AREA และ CHECK_NOTE

•  แถวที่ note_type เป็น CHECK_NOTE ห้ามเติมอัตโนมัติ ต้องรอคนตรวจสอบ ยกเว้นกรณีรหัสไปรษณีย์ในข้อความตรงพจนานุกรมเป๊ะ ซึ่งระบบยอมรับเป็นกรณีพิเศษตาม PATCH-4

•  คอลัมน์ Y ที่เป็นภาษาอังกฤษสะอาดจะถูกแช่แข็งโดย PATCH-6 ไม่มาทับด้วยข้อความไทยหรือ plus code จากต้นทาง — อย่าปิดกลไกนี้

•  ปุ่ม 1 กับปุ่ม 3/3b เขียนคนละช่วงคอลัมน์บน MASTER (A-T กับ U-AA) ส่วนปุ่ม 2 ไม่เขียน MASTER เลย — โครงสร้างนี้คือกำแพงกันเขียนทับกันของระบบ

•  ก่อนวางโค้ดใหม่ทุกครั้ง ให้สำรองสคริปต์เดิมไว้ก่อน แล้วหลังวางให้รัน Self-Test และบันทึกประวัติแก้โค้ดลงเมนู Config ตามกติกาทุกครั้ง

เมื่อปฏิบัติครบตามกติกาข้างต้น ระบบพร้อมให้ใช้งานต่อเนื่องได้ทันที และการอัปเกรด v5.5.8 ตามหัวข้อที่ 6 ก็ทำได้ทุกเวลาที่สะดวกโดยไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม ทิศทางหลังจากนั้นอยู่ในเอกสารแผนการพัฒนาขั้นต่อไปซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ถัดไปของแพ็กเกจเดียวกันนี้