D E V E L O P M E N T R O A D M A P แผนการพัฒนาขั้นต่อไป Phaopanya Master Data ทางเลือก 3 สาย: อัปเกรด v5.5.8 · ระบบเรียนรู้พจนานุกรม (Geo Self-Learn) · งานซิงค์เอกสารและ repo ฐานของแผน: ระบบ v5.5.7 ใช้งานจริง ผ่านการตรวจรับปุ่ม 3b แล้วเมื่อ 9 กันยายน 2569 อัปเกรดรอยิง: 04_GeoService v5.5.8 ผ่านการทดสอบ 18/18 และยิงจำลองบนข้อมูลจริงทั้งชีต แผนระยะยาว: Geo Self-Learn ticket G01-G10 (ปิดแล้ว 1 ใบ — โครงสร้างตารางเรียนรู้ 22 คอลัมน์) เจตนาของแผน: ลดงานกรอกมือให้เหลือศูนย์โดยมีคนอนุมัติทุกกฎ ไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อข้อมูลเดิม วันที่เอกสาร: 9 กันยายน 2569 Phaopanya Master Data เอกสารภายใน — ทีมพัฒนา

สารบัญ

1. บทสรุปแผน	1

2. หลักการที่แผนทุกทางเลือกยึด	2

3. ทางเลือกที่ 1 — วางอัปเกรด v5.5.8	2

4. ทางเลือกที่ 2 — ระบบเรียนรู้พจนานุกรม (Geo Self-Learn)	3

5. ทางเลือกที่ 3 — ซิงค์เอกสารและ repo ให้ตรงความจริงปัจจุบัน	3

6. ความเสี่ยงและสิ่งที่แผนนี้ตั้งใจไม่ทำ	4

7. ลำดับการเดินงานสรุปและเกณฑ์ตัดสิน	5

หมายเหตุ: สารบัญนี้สร้างด้วย field code — หากแก้ไขเอกสารให้คลิกขวาที่สารบัญแล้วเลือก Update Field เพื่อรีเฟรชเลขหน้า

# 1. บทสรุปแผน

เอกสารนี้คือแผนการพัฒนาขั้นต่อไปของระบบ Phaopanya Master Data จัดทำพร้อมแพ็กเกจสรุปรอบล่าสุดเพื่อให้การตัดสินใจขั้นต่อไปทำได้จากข้อมูลชุดเดียวจบ แผนแบ่งเป็น 3 ทางเลือกที่ไม่ขัดแย้งกันและสามารถทำตามลำดับได้ ทางเลือกแรกคือการวางอัปเกรด v5.5.8 ซึ่งเตรียมพร้อมและทดสอบแล้ว ทางเลือกที่สองคือการพัฒนาระบบเรียนรู้พจนานุกรมเพื่อลดงานกรอกมือในระยะยาว และทางเลือกที่สามคืองานซิงค์เอกสารกับ repo ให้ตรงกับโค้ดที่ใช้งานจริงปัจจุบัน

ลำดับที่แนะนำคือเริ่มจากทางเลือกแรกทันทีเมื่อมีเวลาว่างประมาณครึ่งชั่วโมง เพราะได้ประโยชน์เร็วและเสี่ยงต่ำที่สุด จากนั้นค่อยเดินตามทางเลือกที่สามซึ่งเป็นงานสั้นที่ทำให้ทุกคนใช้เอกสารชุดเดียวกัน แล้วจึงเปิดทางเลือกที่สองซึ่งเป็นโครงการระยะกลางที่ควรเดินทีละขั้นตามตั๋วงานที่เตรียมไว้ครบ 10 ใบ ทั้งสามทางเลือกไม่มีขั้นตอนใดที่บังคับให้รีเซ็ตหรือแก้ข้อมูลเดิมจำนวนมาก จึงออกแบบมาให้ทำต่อกันได้โดยไม่หยุดการใช้งานจริงของระบบ

•  ทางเลือก 1 — วาง v5.5.8: ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ความเสี่ยงต่ำ เก็บผลทันที

•  ทางเลือก 2 — Geo Self-Learn: โครงการระยะกลาง เดินทีละตั๋ว มีคนอนุมัติทุกกฎ ก่อนเริ่มต้องปิดตั๋ว G02 ถึง G10 ทีละใบ

•  ทางเลือก 3 — ซิงค์เอกสารและ repo: งานสั้น 1 ชั่วโมง ทำให้เอกสารทั้งหมดเลิกพูดถึง v5.5.6 และ repo มีโค้ด v5.5.8 เป็นตัวล่าสุด

# 2. หลักการที่แผนทุกทางเลือกยึด

ตลอดหกเวอร์ชันหลักที่ผ่านมา โปรเจกต์นี้รอดจากความเสี่ยงมาได้ด้วยวินัยสามข้อที่ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องผ่าน ข้อแรกคือหลักการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด แก้เฉพาะจุดที่พิสูจน์แล้วว่าบั๊กจริงและมีหลักฐานจากข้อมูลจริงรองรับ ไม่แก้เพราะคำแนะนำที่ฟังดูดี ข้อสองคือการทดสอบถดถอยทุกครั้ง โค้ดทุกเวอร์ชันต้องผ่านชุดทดสอบยิงข้อมูลจริงทั้งชีตเพื่อพิสูจน์ว่าแถวเดิมไม่เปลี่ยนหรือเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเท่านั้น ข้อสามคือนโยบายที่ยังทำงานอยู่ไม่ถูกแตะ เช่น กติกาแถว CHECK_NOTE และการแช่แข็งคอลัมน์ที่อยู่อังกฤษสะอาด

แผนทั้งสามทางเลือกออกแบบภายใต้หลักการเดียวกันนี้ การประเมินข้อเสนอจากเครื่องมือ AI ภายนอกรอบล่าสุดเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน จากข้ออ้าง 6 ข้อ มีเพียง 3 ข้อที่ผ่านการพิสูจน์ว่าจริงและถูกนำไปแก้ใน v5.5.8 ส่วนอีก 3 ข้อที่เสนอให้ล้างข้อมูลช่วงคอลัมน์ราชการของแถว CHECK_NOTE ให้เป็นว่าง เพิ่มกฎเดาจังหวัดจากรหัสไปรษณีย์ และคลายการจับตัวสะกดผิดฝั่งไทยแบบไม่มีเงื่อนไข ถูกปฏิเสธทั้งหมดเพราะประโยชน์ที่คาดไว้ไม่คุ้มความเสี่ยงที่วัดได้จากข้อมูลจริง แนวทางเดียวกันนี้จะถูกใช้ตัดสินทุกข้อเสนอใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคต

# 3. ทางเลือกที่ 1 — วางอัปเกรด v5.5.8

ไฟล์ 04_GeoService เวอร์ชัน v5.5.8 แก้ 3 จุดที่คัดมาจากการพิสูจน์ข้ออ้างภายนอก ทั้งสามจุดเป็นการซ่อมพฤติกรรมที่โค้ดตั้งใจไว้แต่ทำงานไม่ถึง มากกว่าเป็นการเพิ่มกฎใหม่ จึงเข้าข่ายเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด การทดสอบผ่านมาแล้วสองชั้น คือชุดทดสอบถดถอยเจาะจง 18 รายการที่ผ่านทั้งหมด และการยิงจำลองบนข้อมูลจริงทั้ง 11,262 แถว ซึ่งพบว่าผลลัพธ์เปลี่ยน 337 แถว ตรวจทั้งหมดแล้วเป็นการปรับปรุงร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีแถวถดถองแม้แถวเดียว จำนวนแถวที่แมชต์สำเร็จเพิ่มจาก 11,204 เป็น 11,210 และค่าที่เคยว่างกลับมีค่าเพิ่มอีกหลายแถวรวมถึงแก้แถวที่ระบบเคยเดาผิดให้ถูกต้อง

ตารางที่ 1 ขั้นตอนวางอัปเกรด v5.5.8 (ประมาณ 10-15 นาที)

| ขั้น | การกระทำ | สิ่งที่ต้องเห็นยืนยัน |
| --- | --- | --- |
| 1 | สำรองโค้ดเดิม: คัดลอกเนื้อหา 04_GeoService.gs ปัจจุบันเก็บไว้ในไฟล์สำรองของตัวเอง | มีไฟล์สำรองก่อนแตะโค้ดเสมอ ตามกติกาโปรเจกต์ |
| 2 | เปิด 04_GeoService_v5.5.8.gs จากโฟลเดอร์ 2_อัปเกรด_v5.5.8 ของแพ็กเกจนี้ แล้ววางทับเนื้อหาไฟล์เดิมทั้งไฟล์ใน Apps Script กดบันทึก | เมนูระบบโหลดใหม่ไม่มี error ฟังก์ชันเดิมทุกตัวยังอยู่ครบ |
| 3 | เมนู Config บันทึกประวัติแก้โค้ด: ระบุ v5.5.8 พร้อมรายการ 3 จุด (FIX-A/B/C) | ประวัติปรากฏในชีตการตั้งค่า |
| 4 | รัน Self-Test หนึ่งครั้ง | ผลเท่าเดิมหรือดีกว่า ไม่มี FAIL ใหม่ |
| 5 | กดปุ่ม 3b หนึ่งรอบ | ตัวเลขแถวที่ได้เติมใหม่เฉพาะแถวที่ยังว่าง แถวที่เติมแล้วถูกข้าม |

ข้อควรรู้เรื่องผลที่จะเห็นคือ บนชีตจริงปัจจุบันแถวส่วนใหญ่ถูกเติมข้อมูลราชการแล้ว ปุ่ม 3b จึงข้ามแถวเหล่านั้นตามนโยบายไม่ทับของเดิม ผลที่มองเห็นทันทีอาจเป็นตัวเลขน้อยถ้าเหลือแถวว่างไม่มาก แต่นั่นคือพฤติกรรมที่ถูกต้อง ประโยชน์จริงของแพตช์อยู่ที่แถวใหม่ที่จะไหลเข้ามาจากแอปคนขับในแต่ละวัน ซึ่งจะถูกแยกพื้นที่ได้แม่นขึ้นทันทีที่ข้อมูลถึง โดยไม่ต้องรอใครมากรอกมือ ไม่จำเป็นต้องล้างแคชก่อนวางแพตช์นี้ เพราะไม่ได้แตะโครงสร้างดัชนีแคชแต่อย่างใด

# 4. ทางเลือกที่ 2 — ระบบเรียนรู้พจนานุกรม (Geo Self-Learn)

ที่มาของแผนนี้คืองานกรอกมือที่เคยสะสมสูงถึง 73 แถวในการทดสอบชุดที่สี่ แบ่งเป็นแถวที่พจนานุกรมกำกับว่าห้ามเติมอัตโนมัติ 58 แถว และแถวที่ยังไม่มีชั้นการแมชต์ 15 แถว ตัวเลขลดลงมากหลังการแก้รอบล่าสุดทั้งการเติมข้อมูลจริงและการเพิ่มแถวพจนานุกรมวังทองหลาง แต่ต้นทางของปัญหายังอยู่ เพราะแหล่งข้อมูลภายนอกยังส่งชื่อสถานที่รูปแบบใหม่เข้ามาเรื่อย ๆ ที่พจนานุกรมไม่รู้จัก ทุกครั้งที่เกิดขึ้นระบบจะหยุดเติมแล้วรอคนตัดสินเสมอ ซึ่งปลอดภัยแต่สิ้นเปลืองแรงงานมือ

แนวคิดของ Geo Self-Learn คือเปลี่ยนงานตัดสินใจครั้งเดียวให้กลายเป็นกฎที่ใช้ซ้ำได้ เมื่อผู้ดูแลเห็นแถวที่ระบบถามหาแล้วตอบกลับด้วยค่าที่ถูกต้อง ระบบจะเก็บความรู้นั้นไว้ในตารางเรียนรู้แยกต่างหากจากพจนานุกรมหลัก พร้อมร่องรอยหลักฐานและสถานะรอการอนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้วกฎนั้นจะถูกใช้ในการแมชต์รอบต่อไปโดยไม่ต้องถามซ้ำ การออกแบบทั้งหมดถูกกำหนดรายละเอียดไว้เป็นตั๋วงาน 10 ใบ พร้อมแผนที่งานและบันทึกการตัดสินใจ อยู่ในโฟลเดอร์ wayfinder_geo-learn ที่แนบมากับแพ็กเกจนี้

ตารางที่ 2 สถานะตั๋วงาน Geo Self-Learn (G01-G10)

| ตั๋ว | หัวข้อ | สถานะ | ประเด็นสำคัญที่ตัดสินแล้ว/รอตัดสิน |
| --- | --- | --- | --- |
| G01 | โครงสร้างคอลัมน์ตารางเรียนรู้ | ปิดแล้ว | 22 คอลัมน์ 7 กลุ่ม ทั้งคู่ไทย-อังกฤษในแถวเดียว ค่าอังกฤษเติมอัตโนมัติจากพจนานุกรม |
| G02 | รูปแบบคีย์ที่ใช้เรียนรู้ | รอทำ | ขั้นถัดไปแรก ทั้งสองฝั่งเปิดรับประเด็น |
| G03 | ค่าผลลัพธ์ที่ระบบจะเติม | รอทำ | ขอบเขตคอลัมน์ปลายทางบนชีตงาน |
| G04 | จังหวะที่สร้างกฎรออนุมัติ | รอทำ | รวมแนวทางย้อนเก็บ 73 แถวเดิมเป็นข้อมูลตั้งต้น |
| G05 | ขั้นตอนการอนุมัติกฎ | รอทำ | ใครอนุมัติ ผ่านเมนูไหน ย้อนกลับอย่างไร |
| G06 | จุดเสียบกลไกเรียนรู้ในไปป์ไลน์ปุ่ม 3 | รอทำ | ตำแหน่งหลังชั้นแมชต์ก่อนถึงชั้นถามคน |
| G07 | กติกาเมื่อกฎใหม่ขัดกับพจนานุกรม | รอทำ | พจนานุกรมเป็นใหญ่ หรือมีทางเลือกอื่น |
| G08 | กติกากันขยะข้อมูล | รอทำ | เกณฑ์ความมั่นใจขั้นต่ำก่อนเสนอกฎ |
| G09 | การปกป้องแถวที่คนกรอกมือ | รอทำ | รวมประเด็นเมนูล้างช่วงคอลัมน์ราชการที่กระทบแถวมือ |
| G10 | สเปกส่งมอบให้การเขียนโค้ดจริง | รอทำ | รวมตัวอย่างจริงจากข้อมูลปัจจุบัน |

กติกาการเดินงานที่ตกลงกันไว้คือหนึ่งตั๋วต่อหนึ่งรอบสนทนา แต่ละรอบจะไต่คำถามตัดสินใจที่ยังค้างของตั๋วนั้นจนครบ แล้วบันทึกมติลงตั๋วก่อนเปิดใบถัดไป วิธีนี้ช้ากว่าการเขียนโค้ดทันที แต่ทุกกฎที่ออกมามีที่มือจับที่ชัดเจนและไม่มีข้อตกลงปากเปล่าหลุดหาย งานเขียนโค้ดจริงจะเริ่มหลังปิด G10 เพื่อให้สเปกที่ส่งต่อสมบูรณ์ที่สุด ผู้ที่สนใจเริ่มต้นสามารถเปิดอ่านไฟล์แผนที่งานชื่อ MAP.md ก่อน แล้วต่อด้วยตั๋ว G02 ซึ่งเป็นใบแรกที่ไม่มีอะไรกั้นอยู่

# 5. ทางเลือกที่ 3 — ซิงค์เอกสารและ repo ให้ตรงความจริงปัจจุบัน

ปัญหาเอกสารตอนนี้คือชุดเอกสารหลักใน repo ยังพูดถึง v5.5.6 เป็นบรรทัดฐาน ทั้งที่โค้ดที่วางอยู่บน Google Sheet จริงเป็น v5.5.7 มาแล้วหลายวันและกำลังจะเป็น v5.5.8 ความคลาดเคลื่อนนี้ไม่กระทบการทำงานของโค้ด แต่ทำให้คนที่มาใหม่อ่านเอกสารแล้วเข้าใจสถานะผิด และทำให้การตรวจสอบย้อนหลังสับสนว่าเอกสารฉบับไหนคือของจริง งานนี้จึงเป็นงานสั้นที่คุ้มค่าทำเร็ว

•  อัปเดตเอกสารหลัก 6 ไฟล์ใน repo ให้อ้างอิง v5.5.8: README · CHANGELOG (เพิ่มบันทึก v5.5.7 และ v5.5.8) · SHEETS_REFERENCE · DEPLOYMENT_CHECKLIST · FILE_CHECKLIST · AUDIT_FIXES แนบผล v5.5.8

•  คัดลอกโค้ดจากโฟลเดอร์แพ็กเกจนี้ขึ้น repo: แทนที่ 04_GeoService.gs ด้วยฉบับ v5.5.8 พร้อมคงไฟล์อื่นเก้าไฟล์เดิม

•  บันทึกเวอร์ชัน: แก้ข้อความบรรทัดฐานทุกจุดจาก v5.5.6 เป็น v5.5.8 รวมถึงชื่อแพ็กเกจและไฟล์ตรวจสอบรายการไฟล์

•  ยืนยันปิดท้าย: รัน Self-Test บน Sheet จริงอีกครั้งหลังวาง v5.5.8 แล้ว push repo พร้อมข้อความ commit ที่ระบุทั้งสามจุดของแพตช์

เมื่อทางเลือกที่สามเสร็จ ทุกฝ่ายจะมีคำตอบเดียวกันว่าของล่าสุดคือ v5.5.8 อยู่ที่ไหน และเอกสารเล่มนี้จะกลายเป็นบันทึกสถานะที่อ้างถึงแทนเอกสารเก่า งานที่ควรทำควบคู่กันคือการสำรองข้อมูล โดยดาวน์โหลด Google Sheet เป็นไฟล์สำรองเก็บไว้หนึ่งชุดต่อไตรมาส หรืออย่างน้อยก่อนทุกการเปลี่ยนแปลงใหญ่ เพราะเป็นประกันที่ถูกที่สุดของทั้งระบบ

# 6. ความเสี่ยงและสิ่งที่แผนนี้ตั้งใจไม่ทำ

การบริหารความเสี่ยงของแผนนี้อยู่ที่การกำหนดเส้นแบ่งชัดเจนว่าอะไรจะไม่ถูกแตะ เพราะหลายข้อเสนอที่ฟังดูก้าวหน้ามีต้นทุนแอบซ่อนอยู่ในการย้อนแก้ข้อมูลจริง สามข้อที่ถูกปฏิเสธจากการประเมินรอบล่าสุดยังคงเป็นสิ่งต้องห้ามของแผนนี้ และควรถูกทบทวนเฉพาะเมื่อมีหลักฐานใหม่ที่พิสูจน์ได้มากกว่าเดิมเท่านั้น

ตารางที่ 3 รายการที่ปฏิเสธและเหตุผล (คงไว้ตลอดแผนนี้)

| ข้อเสนอที่ปฏิเสธ | เหตุผลจากข้อมูลจริง |
| --- | --- |
| ล้างค่าราชการช่วง U-X ของแถว CHECK_NOTE เพื่อให้เติมใหม่ | เป็นการทำลายผลการตรวจสอบโดยคนที่เสร็จแล้ว 58 แถว และขัดนโยบายที่แถวเหล่านี้ต้องมีคนกำกับ ความเสี่ยงสูงเพราะเติมกลับแบบเดาได้ผิด |
| เพิ่มกฎแปลงรหัสไปรษณีย์ 10000 กลุ่มเป็นชื่อจังหวัดโดยอัตโนมัติ | รหัสหลายกลุ่มใช้ร่วมกันข้ามพื้นที่ ข้อมูลจริงยืนยันว่าเคยเกิดการจับผิดพื้นที่จากการเชื่อรหัสล้วน ๆ มาแล้ว เช่น กรณีรหัส 10312 ที่ไม่มีอยู่จริง |
| คลายการจับชื่อต่าง 1 ตัวอักษรฝั่งไทยแบบไม่มีเงื่อนไข | ฝั่งไทยยังไม่มีเครื่องมือกรองความกำกวมเทียบเท่าฝั่งอังกฤษที่เพิ่งแก้ใน v5.5.8 เปิดแบบไม่มีเงื่อนไขจะเพิ่มการเดาผิดในพื้นที่ที่ชื่อคล้ายกันมาก |

สำหรับความเสี่ยงของสิ่งที่จะทำ ทางเลือกที่หนึ่งมีความเสี่ยงต่ำสุดเพราะผ่านการทดสอบสองชั้นและไม่แตะแถวที่เติมแล้ว ทางเลือกที่สองเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงเชิงออกแบบมากกว่าเชิงโค้ด จึงถูกคุมด้วยกระบวนการตั๋วงานและการอนุมัติทุกกฎ ส่วนทางเลือกที่สามเสี่ยงเพียงการสับตำแหน่งไฟล์ระหว่างย้าย ซึ่งกันได้ด้วยการเทียบรายการไฟล์ก่อน push ทุกครั้ง ในทุกกรณี หากผลหลังทำไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ย้อนกลับโดยใช้ไฟล์สำรองที่เตรียมไว้ในขั้นแรกของทุกขั้นตอน

# 7. ลำดับการเดินงานสรุปและเกณฑ์ตัดสิน

แผนทั้งหมดสรุปเป็นสามระยะที่ต่อกันได้ทันที แต่ละระยะมีเกณฑ์ผ่านที่วัดได้จากตัวเลขจริงบนระบบ ไม่ใช่ความรู้สึก เมื่อครบทั้งสามระยะ ระบบจะอยู่ในจุดที่ทั้งแม่นขึ้น บำรุงรักษาง่ายขึ้น และงานมือน้อยที่สุดในประวัติของโปรเจกต์

ตารางที่ 4 สรุประยะแผนและเกณฑ์ผ่าน

| ระยะ | งาน | เวลาโดยประมาณ | เกณฑ์ผ่าน |
| --- | --- | --- | --- |
| ระยะ 1 | วาง v5.5.8 + บันทึกประวัติ + Self-Test + ปุ่ม 3b | 10-15 นาที | Self-Test ไม่มี FAIL ใหม่ และตัวเลขปุ่ม 3b แสดงการเติมเฉพาะแถวว่าง |
| ระยะ 2 | ซิงค์เอกสาร 6 ไฟล์ + push repo + สำรองชีต | ประมาณ 1 ชั่วโมง | repo และเอกสารทุกฉบับอ้าง v5.5.8 เป็นล่าสุด และมีไฟล์สำรองเก็บแล้ว |
| ระยะ 3 | เดินตั๋ว G02 ถึง G10 ทีละใบ แล้วเขียนโค้ด Geo Self-Learn | ระยะกลาง หลายรอบสนทนา | ปิดตั๋วครบ 10 ใบ ทุกกฎมีมติบันทึก และระบบเสนอกฎรออนุมัติได้จริงบน Sheet |

จุดเริ่มต้นที่แนะนำคือทำระยะ 1 ในวันเดียวกับที่อ่านเอกสารนี้ เพราะใช้เวลาน้อยและผลเห็นทันที จากนั้นนัดวันทำระยะ 2 ในสัปดาห์เดียวกัน แล้วจึงเปิดปฏิทินระยะ 3 ตามจังหวะที่สะดวกโดยไม่มีวันครบกำหนดแบบเร่งรี ทุกความคืบหน้าสามารถบันทึกลงระบบงานเดิมของโปรเจกต์ได้ทั้งหมด ทั้งชีตการตั้งค่า บันทึกประวัติแก้โค้ด และไฟล์แผนที่งานของตั๋ว ซึ่งออกแบบมาให้ตรวจย้อนหลังได้ตลอดไป